**二七区全面推进防汛救灾修复重建**

7月27日，记者从二七区获悉，为有力有序有效地做好因极端强降雨造成的基础设施修复重建工作，尽快恢复生产生活秩序，最大限度降低次生灾害造成的不利影响，保障群众生命财产安全，该区特制定方案，全面启动防汛救灾修复重建工作。

二七区提出，将坚持“三优先一统筹”原则，即坚持人民生命财产优先，修复重建居民区周边基础设施；坚持教育设施优先，保障九月初学校如期安全开学；坚持市政道路优先，保障居民安全通行；坚持生态修复与经济发展双统筹，加快园林修复，重点项目和重点企业周边基础设施修复完善。

统筹安排、突出重点。按照先生活后生产、先运行后提高的顺序，在先期重点保路通、保电通、保讯通、保水通（人畜饮水）、保生产运行的基础上，量力而行、尽力而为，有序安排一些重在提高抗灾水平和人民生产生活质量的项目建设。

严格标准、适度超前。坚持高点起步，恢复重建工程的规划、设计、施工，在严格执行国家建设标准、技术规范等基础上可适当提高，确保工程质量安全，坚决防止同一地区同类灾害重演。

加强协作、形成合力。二七区提出，由区委、区政府统一指挥，各部门协同配合，加大资金跑办、协调指导和服务力度；各有关部门承担主体责任，具体组织实施恢复重建工作；全区上下形成有难同当、共建家园的强大合力。

防建结合，多规合一。坚持以防促建、以建强防，对基础设施和公共服务设施的安全防范，要贯穿抗洪抢险和灾后重建全过程，注重险情化解和安全隐患排查；统筹规划建设，道路、通信、电力、供热、给排水等专项规划要相互衔接，做到有机结合、一张蓝图，提高防灾减灾能力和综合服务功能。

目前，二七区汇总的重建修复工程共468个，涉及10个类别，包括学校幼儿园项目、医疗卫生项目、垃圾处理设施项目、农村污水处理设施项目、市政道路项目、人防工程、农村道路、园林绿化、水利设施、粮食物资储备设施等多个方面。

二七区制定了修复重建基础设施项目台账，接下来，将按照进行灾情核实后划分重建任务及建设标准，按责任分工进行组织实施。